施工许可办理流程（房屋建设工程）

办理部门             提交材料               说明

国土局

国有土地使用证明文件

原件及复印件

规划委

建设工程规划许可证原件及复印件

及复印件

可同时进行的程序有：

- 建设单位开户行出具资金证明；

- 到人防办公室进行人防图审查，取得人防施工图设计审查通知书；

- 到规划委认可的审图单位进行施工图审查，取得施工图设计文件审查合格书

市建委网站申报并下载

www.bjjs.gov.cn

外网申报并下载、填写施工许可申请表,加盖建设单位公章及法人代表签章（涉及建筑节能审查备案的工程可同时下载建筑节能备案登记表）

建设工程规划许可证原件、申请表报101窗口登记并领取单体回执单

后

市招标办

1.申请表上加盖施工单位公章及监理单位公章

将申请材料及申请表报进市建委行政服务大厅101窗口

由窗口代办安全监督、质量监督注册、节能备案手续，并开具受理通知单

退回材料，条件合格后重新报件

不合格

需公开招投标项目

可直接发包的项目

合格

办理招投标、施工和监理合同备案手续

办理施工（监理）直接发包登记表

市建委工程办

根据需要进行现场踏勘，并对材料及现场情况进行内部审核

不	不合格

材料不合格的要求补正材料，现场不具备开工条件的退件，现场违章开工将给予处罚，待条件合格后再行办理

合 格

凭《受理通知单》在行政服务中心101窗口领取

《建筑工程施工许可证》

施工许可办理流程（市政基础设施工程）

办理部门             提交材料               说明

规划委

建设工程规划许可证原件及复印件

可同时进行的程序有：

- 建设单位开户行出具资金证明；

- 到规划委认可的审图单位进行施工图审查，取得施工图设计文件审查合格书

市建委网站下载

www.bjjs.gov.cn→下载中心

下载并填写施工许可申请表,加盖建设单位公章及法人代表签章

建设工程规划许可证原件、申请表报行政服务大厅窗口登记并领取单体回执单

后

市招标办

1.申请表上加盖施工单位公章及监理单位公章

2.市政道路、管线工程需到路政局及交管局办理掘路、占道许可手续

将申请材料及申请表

报进建委行政服务大厅101窗口

窗口代办安全、质量监督手续，并开具受理通知单

退回材料，条件合格后重新报件

不合格

需公开招投标项目

可直接发包的项目

合格

办理招投标、施工和监理合同备案

办理施工（监理）直接发包登记表

市建委工程办

根据需要进行现场踏勘，并对材料及现场情况进行内部审核

材料不合格的要求补正材料，现场不具备开工条件的退件，现场违章开工将给予处罚，待条件合格后再行办理

不合格

合格格

凭《受理通知单》在行政服务中心101窗口领取《建筑工程施工许可证》

施工许可办理流程（装修工程）

办理部门             提交材料               说明

产权证明、产权人同意装修证明、装修情况说明

规划委

规划许可证原件及复印件（仅外立面装修）

可同时进行的程序有：

建设单位开户行出具资金证明

市建委网站下载

www.bjjs.gov.cn→下载中心

下载并填写施工许可申请表,加盖建设单位公章及法人代表签章

将上述材料、施工许可申请表报行政服务大厅窗口登记并领取单体回执单

加盖审核专用章

后

办理施工（监理）直接发包登记表

市招标办

1.申请表上加盖施工单位公章及监理单位公章

将申请材料及申请表报进市建委行政服务大厅101窗口

窗口代办安全监督、质量监督手续，并开具受理通知单

退回材料，条件合格后重新报件

不合格

合格

需公开招投标项目

可直接发包的项目

办理招投标、施工和监理合同备案

市建委工程办

材料不合格的要求补正材料，现场不具备开工条件的退件，现场违章开工将给予处罚，待条件合格后再行办理

不合格

根据需要进行现场踏勘，并对材料及现场情况进行内部审核

合格格格

凭《受理通知单》在行政服务中心101窗口领取《建筑工程施工许可证》